Приложение 3 к документации о проведении аукциона – проект договора подряда

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 9-19КС**

г. Красноярск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

**Общество с ограниченной ответственностью «Крассети», в лице генерального директора Андрея Васильева**, действующего  
на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с одной стороны,  
и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего  
на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в дальнейшем именуемое «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем по раздельности именуемые «Сторона»,  
а совместно именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов аукциона от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № 9-19/КС заключили, настоящий договор  
 (далее - «Договор») о нижеследующем:

**ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по разработке проектной и рабочей документации в части «Реконструкции Главной понизительной подстанции 110/6кВ №12 «КЗК»» для нужд ООО «Крассети», получению согласований, разрешения на реконструкцию**,** организации и проведению экспертизы проектной документации (далее также именуемых «Работы», «Документация»), и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.

**1.2.** Комплекс работ включает в себя:

-разработку проектной документации в объеме и составе, необходимом для проведения работ по «Реконструкции Главной понизительной подстанции 110/6кВ №12 «КЗК»» для нужд ООО «Крассети»;

- разработку полного комплекта рабочей документации (рабочих чертежей), в объеме необходимом для качественного выполнения работ по «Реконструкции Главной понизительной подстанции 110/6кВ №12 «КЗК»» для нужд ООО «Крассети»;

-получение всех необходимых согласований, разрешений**,** положительного заключения (экспертизы) по проектной документации.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить Работы в объеме, определенном в настоящем Договоре, в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к настоящему Договору), расчетом стоимости работ (Приложение 1 к настоящему Договору), нормами и правилами, нормативно - техническими документами, действующими на территории Российской Федерации на дату передачи Заказчику проектной документации.

1.4. Работы и их результат должны соответствовать требованиям действующего на территории Российской Федерации законодательства в области строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата Работ.

1.5. Все Работы выполняются иждивением Подрядчика (за счет и риск Подрядчика, собственными силами Подрядчика, с использованием собственных оборудования и инструментов Подрядчика и т.д.).

1.6. Местонахождение Объекта: Российская Федерация, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Профсоюзов.

1.7. Результат выполнения Работ подтверждается актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ  
по унифицированным формам № КС-2 и № КС-3 соответственно.

1.8. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения Работ.

**1.9**. Результатом выполнения всего комплекса Работ по настоящему Договору является:

- проектная документация, полный комплект рабочей документации (рабочих чертежей) соответствующие настоящему Договору, Техническому заданию, ГОСТ 21.1101-2013, нормам действующего законодательства Российской Федерации, подготовленные Подрядчиком, на которые получены все необходимые согласования и положительные заключения экспертиз (в случае если действующим законодательством предусмотрена необходимость получения таковых).

Подрядчик передает Заказчику Результаты выполненных Работ на электронном и бумажном носителях в соответствии с п. 3.1.15 настоящего Договора, а также исключительное право на Результаты выполненных Работ в полном объеме.

**1.10.** На момент подписания настоящего Договора Подрядчик подтверждает, что обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями, допусками к видам Работ и иной обязательной разрешительной документацией необходимой для выполнения Работ.

**СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

2.1. Сроки выполнения Работ определены в Графике выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция Главной понизительной подстанции 110/6кВ №12 «КЗК»» для нужд ООО «Крассети» (Приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

2.2.Дата начала выполнения Работ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2019 года.

2.3. Дата окончания выполнения Работ «30» октября 2019 года.

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА**

3.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все Работы в объеме и сроки предусмотренные настоящим Договором, Техническим заданием (Приложение 2) иными исходными данными на проектирование и сдать результат Работ Заказчику.

3.1.2. Качественно выполнить Работы, с учетом требований действующих нормативно-правовых документов Российской Федерации, регламентирующих выполнение Работ. Производство Работ должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике";

- Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

-Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- ГОСТ Р 21.1101-2013. «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации";

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- "СП 31-110-2003. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий";

- "Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.  
Раздел 1. Общие правила. Глава 1.8", (утв. Приказом Минэнерго РФ от 09.04.2003 г. № 150);

-"СП 118.13330.2012. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009".

3.1.3. Согласовывать Документацию с Заказчиком, с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, иными органами  
и организациями, со всеми заинтересованными сторонами в соответствии с действующим законодательством и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных лиц.

3.1.4. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению Работ или ограничивать выполнение строительства на основе подготовленной Подрядчиком Документации.

3.1.5. При обнаружении недостатков в Документации Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать Документацию, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

3.1.6. Самостоятельно и за свой счет оформить в установленном порядке необходимые разрешения, обеспечить получение всех необходимых согласований.

3.1.7. Привлекать (допускать) к выполнению Работ по настоящему Договору только квалифицированный персонал, полностью нести ответственность за соблюдение работниками (субподрядчиками) нормативно-технической документации, действующего законодательства Российской Федерации

3.1.8. В случае если до завершения выполнения Работ по Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение Работ, Подрядчик обязан к сроку окончания Работ устранить замечания Заказчика за свой счет.

3.1.9. Подрядчик не вправе передавать / переуступать третьим лицам ни полностью, ни частично свои права и/или обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика и в любом случае несет ответственность перед Заказчиком за результат выполненных Работ согласованными с Заказчиком третьими лицами.

3.1.10. Подрядчик не вправе использовать без предварительного письменного согласия Заказчика какие-либо документы, поступившие от Заказчика, или иную поступившую от него информацию, кроме как в целях реализации настоящего Договора.

3.1.11. Оборудование Подрядчика должно соответствовать обязательным нормативно-техническим документам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

3.1.12. Подрядчик обязуется не передавать третьим лицам ни полностью, ни частично сведения о персональных данных заявителей, заключивших с Заказчиком договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям, полученные от Заказчика в связи с исполнением Договора. Подрядчик обязуется хранить и использовать персональные данные заявителей только в целях исполнения настоящего Договора в соответствии Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

3.1.13. Гарантирует качество выполненных Работ в течение 36 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

3.1.14. В случае привлечения к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной Документации, принять участие в указанном деле.

3.1.15. Представлять Заказчику Документацию, являющуюся результатом выполненных Работ по настоящему Договору в сроки, предусмотренные настоящим Договором, по месту нахождения Заказчика. Документация оформленная в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе в формате А4, все листы бумажного альбома должны быть сшиты в одну книгу и в 2 (Двух) экземплярах на электронном носителе (текстовые документы в формате Word,Excel, чертежи в формате «AutoCAD» (формат pdf.).

Электронная версия должна полностью соответствовать Документации, предоставленной в печатном виде по акту приемки-сдачи выполненных работ и актов комиссионной приемки Документации.

3.1.16. В срок не более 5 рабочих дней и за собственный счет устранять недостатки и (или) дополнять (дорабатывать) Документацию при получении от Заказчика соответствующего обращения.

3.1.17. Организовать получение положительного заключения экспертизы. Все расходы по исправлению (изменению) Документации в связи с ее недостатками, выявленными при ее реализации, несет Подрядчик в объеме предоставления гарантии качества Работ.

**ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

4.1. По настоящему Договору Заказчик обязан:

4.1.1. Передать до начала выполнения Работ указанных в Техническом задании (Приложение 1) и настоящем Договоре исходные данные, документы необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.

4.1.2. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении Работ по настоящему Договору, в том числе выдать представителю Подрядчика по его запросу доверенность для совершения действий, необходимых для достижения результата Работ по настоящему Договору.

4.1.3. Производить приемку и оплату Работ, выполненных Подрядчиком.

4.1.4. Использовать Документацию, полученную от Подрядчика, только на цели, предусмотренные Договором.

4.1.5. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной Документации.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. Заказчик вправе вносить изменения в Техническое задание в письменном виде на любом этапе выполнения Работ по настоящему Договору, а также предлагать изменения, дополнения в объемы Работ.

При возникновении у Заказчика необходимости внесения изменений в объемы Работ, Заказчик письменно извещает об этом Подрядчика, включая описание необходимых изменений.

4.2.2. В любое время запрашивать у Подрядчика любую информацию в отношении хода выполнения Работ и т.д.

4.2.3. В случае выявления нарушений при выполнении Работ Подрядчиком давать обязательные для последнего указания об устранении выявленных нарушений с указанием конкретных сроков их устранения.

4.2.4. Требовать уплаты соответствующих штрафов, пени в порядке и размерах установленных настоящим Договором.

**ЦЕНА ДОГОВОРА И ОПЛАТА РАБОТ**

5.1. Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей, в том числе НДС (\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) рублей, на основании расчета стоимости Работ (Приложение 3).

*Для лиц, которые освобождены от уплаты НДС пункт договора 5.1 изложен в следующей редакции:*

*Цена Договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_) рублей, без НДС, на основании локального сметного расчета (Приложение 1).*

5.2. Указанная в п. 5.1 Договора цена является твердой, и включает в себя любые возможные расходы и затраты Подрядчика, связанные с выполнением Работ по настоящему Договору, в том числе расходы по оплате стоимости услуг сторонних организаций, третьих лиц, расходы по оформлению и выдаче разрешений, на проведение согласований, экспертизы, на страхование, уплату налогов, пошлин, сборов, затраты Подрядчика на устранение недоделок и дефектов, выявленных в течение гарантийного срока на выполненные Работы, в течение не менее 36 месяцев с даты подписания акта о приемке работ, а также возмещение вреда, причиненного Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Договора, все затраты Подрядчика на доработку (внесение изменений), Документации необходимость, которой выявлена в процессе выполнения Работ на основании подготовленной Документации, расходы Подрядчика на направление представителя в целях обследования объекта и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением обязательств по Договору.

Подрядчик должен обеспечить выполнение Работ, в том числе прямо упомянутых и не упомянутых, без изменения цены. Изменение цен не является основанием для изменения цены Договора.

5.3. Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком за фактически выполненные и принятые им Работы на основании подписанных Сторонами Акта  
о приемке выполненных работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ   
и затрат (форма КС-3).

5.4. Оплата по Договору производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 30 дней с даты подписания акта выполненных работ по форме КС-2 .

5.5. Моментом оплаты является списание денежных средств с банковского счета Заказчика.

5.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости Работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

5.7. Заказчик вправе не осуществлять оплату по Договору до полного погашения Подрядчиком всех начисленных и выставленных Заказчиком неустоек, штрафов и т.д.

**ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ**

6.1. Подрядчик гарантирует, в том числе:

• надлежащее качество Документации, выполнение Работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение 2 к настоящему Договору), требованиями действующего законодательства РФ, нормами и техническим условиям, условиями настоящего Договора;

* своевременное устранение недостатков, выявленных при приёмке Документации и в период гарантийного срока за свой счёт и в установленные Заказчиком сроки;
* корректировку Документации, вызванную необходимостью уточнения проектных решений.

6.2. Гарантийный срок Работ устанавливается на 60 месяцев после получения необходимых положительных заключений экспертиз, с даты подписания акта выполненных работ.

6.3. В течение установленного гарантийного срока, Подрядчик обязуется за свой счет устранять любые выявленные недостатки Документации, влияющие на качество, безопасность, изменение технических характеристик, препятствующих нормальному использованию, или создающие угрозу невозможности ее нормального использования.

6.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки либо возмещает Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик должен:

- обеспечить Заказчика необходимыми консультациями не позднее 1 (одного) дня со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 3 (трех) рабочих дней.

6.5. При выявлении недостатков в Документации в период гарантийного срока Заказчик либо лицо, к которому перейдут права на Документацию, направляет Подрядчику перечень замечаний с указанием сроков устранения недостатков.

При обнаружении недостатков результата Работ во время течения гарантийного срока, течение гарантийного срока увеличивается на тот период времени, который истечет с момента выявления таких недостатков до момента их устранения.

Наличие недостатков (дефектов) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом обнаружения недостатков (дефектов).

6.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты), согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Если в период гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, стали причиной технологического нарушения (аварии, инцидента), повлекшего за собой ущерб для Заказчика, Подрядчик обязан возместить ущерб в согласованные с Заказчиком сроки.

6.7. При получении от Заказчика Подрядчиком акта обнаружения недостатка (дефектов) Подрядчик принимает меры по устранению данных замечаний. При этом обязанность до доказыванию отсутствия вины Подрядчика лежит на нем..

6.8. Если Подрядчик не устраняет недостатки в установленные сроки, недостатки могут быть устранены силами третьих лиц с отнесением затрат на счет Подрядчика.

6.9. Гарантийные обязательства распространяются как на весь результат выполнения Работ в целом, так и на его отдельные части.

**ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОТ**

7.1. Заказчик вправе вносить обоснованные изменения в объем Работ, если данные работы еще не выполнены Подрядчиком и не противоречат Техническому заданию. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

исключить любую работу;

выполнить дополнительную работу.

7.2. Подрядчик должен разработать наиболее оптимальный и целесообразный вариант по «Реконструкция Главной понизительной подстанции 110/6кВ №12 «КЗК»» для нужд ООО «Крассети» с технико-экономическим обоснованием принятых технических и технологических решений, применяемых материалов. При разработке проектной и рабочей документации предусмотреть применение экономичных конструкций и отделочных материалов.

7.3. Подрядчик согласовывает Документацию со всеми согласующими инстанциями. При наличии замечаний Подрядчик устраняет их и дорабатывает документацию в пределах общего срока выполнения Работ по Договору.

7.4. Состав разделов проектной документации определяется в соответствии с п. 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», дополнив Документацию ведомостями с перечнем видов и объемов работ, ведомостями монтируемого и не монтируемого оборудования.

**ПРИЕМКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

8.1. Сдача-приемка Работ по настоящему Договору осуществляется с оформлением актов выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. Акты выполненных работ составляются в соответствии с расчетом стоимости работ (Приложение 1 к настоящему Договору), в пределах цены Договора.

8.2. Приемка выполненных Работ осуществляется представителем Заказчика в течение 10 рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком о готовности выполнения Работ.

В указанный срок Заказчик обязан принять выполненные Работы и подписать акт приема-передачи выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ (№КС-3), либо в течение 14 рабочих дней представить письменный мотивированный отказ от приемки.

8.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работ, Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

8.4. Если представитель Подрядчика не явится в назначенное место и время для осуществления приемки, Работы считаются невыполненными в срок и Заказчик вправе применить штрафные санкции.

8.5. В случае если Заказчиком при приемке Работ будут обнаружены недостатки, Подрядчик своими силами и без увеличения цены настоящего Договора обязан в согласованный срок устранить выявленные недостатки.

8.6. При отказе Подрядчика от выполнения этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных Работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

8.7. Подрядчик вправе выполнить Работы досрочно с письменного согласия Заказчика. В случае досрочного выполнения Работ Заказчик вправе досрочно производить оплату выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, подтвержденных Актами о приемке выполненных работ (КС-2) и Справками о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8.8.При исполнении Договора, по согласованию Заказчика с Подрядчиком, допускается выполнение Работы, качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Договоре.

**ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ**

9.1. Риск случайной гибели или повреждения Документации переходят к Заказчику после подписания акта приемки выполненных работ.

9.2. Документация, разработанная по Договору, принадлежит Заказчику, который вправе использовать ее по своему усмотрению. Подрядчик не вправе передавать третьим лицам или иным образом разглашать содержание Проектной документации без предварительного письменного согласия Заказчика, а также каким - либо образом использовать Документацию, в том числе для собственных нужд, без согласования с Заказчиком.

9.3. Право владения, пользования и распоряжения результатом Работ принадлежит Заказчику. Правообладателем всей Документации, после сдачи-приемки результатов выполненных Работстановится Заказчик. При сдаче-приемке результатов выполненных Работ (всей Документации), разработанной по настоящему Договору, Заказчик приобретает исключительное право на результат Работ. Заказчик после осуществления сдачи-приемки результата выполненных Работ вправе использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

9.4. Датой передачи исключительных прав является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ, а в случае досрочного расторжения Договора до подписания указанного акта – дата расторжения Договора.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить данные нарушения.

10.3. Заказчик несет ответственность за задержку расчетов за выполненные Работы, при нарушении Заказчиком сроков осуществления оплаты Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,1 % от стоимости подлежащих оплате Работ за каждый день просрочки, начиная с 31 дня после подписания актов сдачи-приемки Работ, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы.

10.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление Документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе реконструкции, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе Документации.

10.5. Подрядчик, при обнаружении дефектов (недостатков) выполненных Работ, по требованию Заказчика обязан безвозмездно и незамедлительно переделать Работы, а в случае если Заказчик понес убытки возместить Заказчику такие убытки.

10.6. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику:

за задержку сроков фактического начала Работ (этапа Работ) на срок свыше 10 (десяти) рабочих дней с даты начала Работ (этапа Работ) Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки;

за несоблюдение срока окончания всех Работ и сдачи результата Работ Заказчику - пени в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства;

за задержку устранения дефектов в Работах и/или за задержку возмещения расходов Заказчика на устранение указанных дефектов, - пени в размере 0,1% от стоимости Работ по устранению дефектов за каждый день просрочки;

10.6. Уплата пеней и штрафов не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10.7. Уплаченные Подрядчиком пени и штрафы не освобождают его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств.

**ФОРС-МАЖОР**

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

11.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны.

К подобным обстоятельствам Стороны относят, в том числе: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законным порядком. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или иной уполномоченной на то организацией или органом власти.

11.3. Сторона по настоящему Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна как можно скорее известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основании освобождения от ответственности.

11.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается.

11.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

11.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более двух месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

11.7. Срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют возникшие после заключения настоящего договора обстоятельства форс-мажорной ситуации, т.е. непредвиденные, непреодолимые и чрезвычайные обстоятельства, в условиях которых невозможно исполнение или надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору (пожар, стихийное бедствие, блокада, эмбарго, землетрясение и т.д.).

**РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

* 1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора потребовав от Подрядчика уплаты предусмотренных настоящим Договором пеней и штрафов, предварительно письменно уведомив Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого отказа в случае: временного прекращения Работ более чем на 1 месяц; задержки Подрядчиком срока начала Работ более чем на 3 (три) рабочих дня по причинам, не зависящим от Заказчика; неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ; несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку более чем на 10 дней; в других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
  2. В случае досрочного прекращения действия Договора Стороны в течение 15 (пятнадцати) дней должны урегулировать вопрос об оплате фактически выполненных Работ. Заказчик в праве расторгнуть Договор в одностороннем порядке, при этом подлежат возмещению только расходы Подрядчика в связи с выполнением Работ, проведение которых одобрено (согласовано) Заказчиком.
  3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора в следующих случаях, предварительно письменно уведомив Заказчика: в случае приостановления Заказчиком Работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, более чем на 3 месяца; возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика.
  4. Договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты направления соответствующего уведомления (п. 12.3, п.12.1), если более поздний срок расторжения не указан в уведомлении.
  5. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению Сторон.
  6. При прекращении действия Договора по любому из оснований Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора передать всю подготовленную Подрядчиком в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору Документацию.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.10.2019 г., а в части обязательств, неисполненных Сторонами до этой даты, настоящий Договор действует до момента полного исполнения принятых Сторонами на себя обязательств.

13.2. Момент подписания настоящего Договора Сторонами определяется как день подписания Заказчиком врученных ему подписанных и скрепленных печатью Подрядчика экземпляров Договора.

13.3. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации и документации, полученных в ходе исполнения настоящего Договора. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение трех лет после его прекращения.

Исключением в данном случае будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.).

Если предоставляемая Сторонами техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, касающаяся исполнения настоящего Договора, является конфиденциальной, то Сторона, по вине которой, без согласия другой Стороны, была разглашена такая информация, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные вследствие нарушения условий конфиденциальности, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они не противоречат действующему законодательству, допускаются Положением о закупках Заказчика, а также совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

13.5. Письма и иные документы по вопросам исполнения условий настоящего договора, направляемые Сторонами друг другу посредством факсимильной и электронной связи, обладают юридической силой, до момента обмена оригиналами документов.

13.6. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются путем проведения переговоров, предъявления друг другу претензий, срок рассмотрения которых – 15 дней с момента её направления в адрес Стороны.

13.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации.

13.8. Стороны обязуются письменно информировать друг друга в случае изменения сведений, указанных в разделе 14 настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента изменения. В случае, несвоевременного уведомления, риск, связанных с этим неблагоприятных последствий, несет не уведомившая о таких изменениях Сторона. Документы, отправленные по имеющимся адресам, факсам, электронной почте, а также врученные уполномоченным лицам, признаются надлежащим образом отправленными и полученными другой Стороной.

13.9. Заявление, уведомления, извещения, требования и иные юридически значимые сообщения (далее - сообщения) направляются Сторонами любым следующим способом:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;

- с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен подтверждаться распиской Стороны в его получении. Расписка должна содержать наименование документа и дату его получения, а также фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;

- по факсимильной связи, по электронной почте или иным способом связи, при условии, что соответствующий способ связи позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

Сообщения по Договору влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены (далее - адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по зависящим от него обстоятельствам.

Сообщения считаются доставленными, если они:

- поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат не ознакомился с ними;

- доставлены по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или названному самим адресатом, даже если он не находится по такому адресу.

13.10. Письменную корреспонденцию Стороны могут отправлять по почтовым адресам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.

13.11. Информация об ответственных лицах Сторон для направления всех сообщений и информации во исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором:

Со стороны Подрядчика:

ФИО ответственного лица: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон/факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный представитель со стороны Покупателя – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

13.12. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

13.13. Все споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении настоящего договора, неурегулированные в претензионном порядке, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Красноярского края.

13.14. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – «Расчет стоимости работ»

Приложение № 2 – «Техническое задание»

Приложение № 3 – «График выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция Главной понизительной подстанции 110/6кВ №12 «КЗК»» для нужд ООО «Крассети».

**ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Подрядчик:** | **Заказчик:**  **Общество с ограниченной ответственностью «Крассети»** |
|  | Юридический адрес:  660074, г. Красноярск. ул. Ленинградская, д. 66.  Фактический адрес:  660074, г. Красноярск. ул. Ленинградская, д. 66.  Тел.: +7 (391) 200-15-72  E-mail: info@krasseti.ru  ИНН 2460255883, КПП 246301001  ОГРН 1142468045268  р/с № 40702810023330000294  в Филиал «Новосибирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК»  к/с № 30101810600000000774  БИК 045004774 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А. Васильев  м.п. |

Приложение 1 к Приложению 3 к документации о проведении аукциона проекту договора подряд

**Расчет стоимости работ**

**(Оформляется Подрядчиком)**

Приложение 2 к Приложению 3 к документации о проведении аукциона проекту договора подряда

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

(Приложение 5 к Документации)

Приложение 3 к Приложению 3 к документации о проведении аукциона проекту договора подряда

**График выполнения работ**

**по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Реконструкция Главной понизительной подстанции 110/6кВ №12 «КЗК»» для нужд ООО «Крассети»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ № п/п** | **Наименование работ** | **Сроки выполнения работ** |
| 1. | Разработка проектной документации по объекту: | в течение  \_\_\_\_\_\_\_\_календарных дней от даты  подписания  контракта |
| 1.1. | **Раздел 1** «Пояснительная записка» |
| 1.2. | **Раздел 2** |
| … |  |
| … |  |
| 2. | Разработка рабочей документации по объекту |
| 3. | Организация проведения экспертизы проектной документации, в том числе устранение замечаний по результатам экспертизы проектной документации | в течение \_\_\_\_\_  календарных дней  после разработки проектной и рабочей документаций |