## ДОГОВОР №\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Красноярск \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2020

**Общество с ограниченной ответственностью «Крассети» *(*ООО «Крассети»)** именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора **Васильева Андрея** действующего на основании Устава, с одной стороны, и **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_),** именуемое в дальнейшем «Подрядчик» лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### Статья 1. Предмет Договора

* 1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы, указанные в п.1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

Подрядчик обязуется выполнить **проектные и строительно-монтажные работы**

**Проектные работы для**:

1. Строительства распределительного пункта (РП) 10 кВ;

**Монтажные работы**:

1. По строительству распределительного пункта (РП) 10 кВ;

1.2. Работы указанные в п.1.1 необходимо выполнить в соответствии со сметным расчетом, являющимся Приложением 1 к настоящему договору, техническим заданием, являющимся Приложением 2 к настоящему договору и Приложением № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от « 12» мая 2020 № № ТУ-398 (М)/20 «Технические условия для присоединения к электрическим сетям Общество с ограниченной ответственностью «Крассети» Общество с ограниченной ответственностью «КСК»», являющимся Приложением №3 к настоящему договору.

1.2. Этапы и сроки выполнения Подрядчиком указанных в пункте 3.1.

1.3. Подрядчик осуществляет работы, указанные в пункте 1.1, на основании подтвержденного документально вступления в члены саморегулируемой организации(СРО).

1.4. Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого результата работ.

1.5. Договор заключен по итогам закупки в форме запрос предложений № №35-20/КС 18.09.2020.

### Статья 2. Обязательства Подрядчика

* 1. Выполнить своими силами с применением своего оборудования и материалов работы по ремонту согласно настоящему Договору в строгом соответствии с условиями настоящего Договора и в установленные Договором сроки.
	2. Поставить к месту проведения работ свои технические средства, необходимые для выполнения настоящего Договора, в том числе: оборудование, инструмент, грузоподъемные механизмы и приспособления, сварочное оборудование и прочие средства, необходимые при выполнении такого рода работ.
	3. Обеспечить выполнение персоналом Подрядчика на рабочих местах правил, норм и инструкций по технике безопасности, противопожарной безопасности и охраны труда применительно к характеру производства и запланированным работам в соответствии с действующими на территории РФ нормативными актами. Обеспечить соблюдение персоналом Подрядчика правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режима на предприятии Заказчика.

Подрядчик при выполнении работ несет ответственность за соблюдение его работниками установленных правил техники безопасности, противопожарной безопасности и охраны труда.

* 1. Подрядчик обязан обеспечить наличие необходимого для выполнения работ квалифицированного рабочего и инженерно-технического персонала.

При производстве работ назначать приказом по подрядной организации лиц, ответственных за безопасное производство работ, соблюдение требований техники безопасности, противопожарной безопасности и охраны труда применительно к характеру производства и запланированным работам в соответствии с действующими на территории РФ нормативными актами в зоне выполнения работ на территории Заказчика.

* 1. Вести оперативную отчетность по объемам выполненных работ с предоставлением данных Заказчику.
	2. Поддерживать порядок и чистоту в выделенной Подрядчику зоне производства работ. Уборку и утилизацию (размещение) мусора и отходов производить регулярно своими силами и за свой счет. В случае невыполнения данного требования Заказчик имеет право привлечь для уборки и утилизации мусора и отходов стороннюю организацию с отнесением на Подрядчика фактических расходов по уборке и утилизации мусора и отходов.
	3. Обеспечить сдачу законченных Работ Заказчику, с оформлением соответствующего Акта сдачи-приемки, подписанных уполномоченными представителями Сторон.
	4. После приемки всего объема Работ своими силами и за свой счет в течение трёх календарных дней с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ осуществить уборку мест производства работ, разборку временных сооружений, использовавшихся для производства работ, вывоз и утилизацию (размещение) мусора и излишних материалов, образовавшихся в процессе выполнения работ.

В случае уклонения Подрядчика от исполнения данной обязанности, Заказчик вправе самостоятельно осуществить уборку, вывоз и утилизацию (размещение) мусора или поручить уборку, вывоз и утилизацию (размещение) мусора третьим лицам с отнесением соответствующих расходов на Подрядчика.

* 1. Обеспечить своими силами и за свой счет охрану своих средств и материалов, находящихся в зоне выполнения работ.
	2. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- возможного загрязнения окружающей среды;

- отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ;

-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Вопрос о целесообразности продолжения Работ решается Сторонами в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

2.15. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком:

* обеспечение места проведения работ энергоресурсами;
* сроки отключения (при необходимости) оборудования.

**Статья 3. Сроки выполнения работ**

3.1. Срок выполнения работ по Договору **60** (шестьдесят) календарных дней с момента подписания настоящего договора.

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией после проведения пусковых испытаний.

**Статья 4. Обязательства Заказчика**

4.1 Предоставить Подрядчику доступ к месту производства работ, а также место для размещения средств и материалов Подрядчика, необходимых для производства работ, выдать необходимую техническую, эксплуатационную и ремонтную документацию.

4.2 В согласованные Сторонами сроки произвести приемку совместно с Подрядчиком выполненного объема Работ. В случае выполнения Подрядчиком предусмотренных настоящим Договором работ досрочно, принять результат работ.

4.3 Оплатить, принятый Заказчиком у Подрядчика объем Работ, на условиях Статьи 6 настоящего Договора.

4.5 Обеспечить надзор за полнотой и качеством выполнения работ. Наличие такого надзора не снимает ответственности Подрядчика за полноту и качество выполнения Работ.

4.6 Обеспечить Подрядчика точками подключения электроэнергии и воды, необходимыми для производства Работ.

4.7 Заказчик вправе приостановить проведение работ Подрядчиком, если последний:

* своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает правила безопасности по охране труда, Правил технической эксплуатации, Правил пожарной безопасности, Ростехнадзора и других действующих нормативно-технических документов;
* допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами;
* не выполняет требований технологической и нормативно-технической документации;
* использует не сертифицированные приборы, средства измерения, в случае если они подлежат обязательной сертификации;
* привлекает к работам неквалифицированный персонал.

В этих случаях Заказчик вправе потребовать от Подрядчика устранить указанные нарушения.

### Статья 5. Договорная цена

5.1. Стоимость Работ по настоящему Договору, включая стоимость материалов, поставку и использование технических средств, налоги и сборы, действующие в РФ, составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей 00 копеек, том числе НДС 20%.

### Статья 6. Условия платежей

6.1. Заказчик оплачивает Подрядчику денежные средства по настоящему Договору согласно фактически выполненным работам, отраженным в сметном расчете. За работы, не выполняемые подрядчиком, но отраженным в сметном расчете денежные средства Заказчик не оплачивает Подрядчику.

Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком по настоящему Договору работы путём безналичного перевода денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

***К счету-фактуре в обязательном порядке должны быть приложены следующие документы***:

6.2. Справка о стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов Работ (форма КС-3).

6.2.1 Акт о приёмке выполненных Работ (форма КС-2).

6.2.2. В рамках настоящего Договора «Форма КС-2» означает Акт о приемке выполненных Работ, подтверждающий объем фактически выполненных за отчетный период работ, составленный Подрядчиком по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России № 100 от 11.11.1999 г., «Форма КС-3» означает Справку о стоимости выполненных Работ и затрат, подтверждающая стоимость фактически выполненных за отчетный период Работ, составленная Подрядчиком по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России № 100 от 11.11.1999 г.

6.3. Датой оплаты счета Подрядчика считается дата отметки банка Заказчика о принятии к исполнению платежного поручения Заказчика.

6.4. ***Заказчик имеет право отказаться от оплаты счета подрядчика в случае***:

6.4.1. Выполнения работ с отклонением от сметных расчётов или требований СНиП, а также положений настоящего Договора.

6.4.2. Замены материалов, используемых для выполнения работ и указанных в сметных расчётах без согласования с Заказчиком;

6.4.3. Некачественного выполнения работ Подрядчиком.

6.4.4. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством.

# Статья 7. Сроки выполнения Работ и порядок приёмки Работ

7.1. Срок выполнения работ определяется настоящим договором п.3.1.

7.2. Любое приостановление Работ Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика на срок более чем 5 (пять) рабочих дней, за исключением последствий действия обстоятельств непреодолимой силы считается существенным нарушением условий настоящего Договора Подрядчиком.

7.3. При необходимости приемки Заказчиком скрытых работ прибытие ответственного представителя Заказчика и подписание технического акта не должно задерживать технологию производства работ. При этом Подрядчик обеспечивает заблаговременное (не менее чем за два дня) информирование представителей Заказчика о необходимости приемки скрытых работ.

7.4. Приемка выполненных Подрядчиком Работ за отчетный период производится совместной комиссией Заказчика и Подрядчика после завершения Подрядчиком полного объема Работ в отчетном периоде с оформлением и подписанием сторонами Акта о приемке выполненных работ.

7.5. Подрядчик не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до приёмки работ уведомляет Заказчика телефонограммой, факсом, письмом о необходимости проведения приемки выполненных работ и подписания Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, а Заказчик обязан направить своего представителя (рабочую комиссию) для приемки выполненных работ и получения соответствующего Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

7.6. Акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) представляются Подрядчиком в двух экземплярах.

7.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней после представления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Заказчик обязан либо принять надлежащие выполненные работы, либо представить мотивированный письменный отказ от приемки работ, в противном случае эти работы считаются выполненными Подрядчиком без замечаний и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.8. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, стороны составляют Акт с перечнем недоделок, которые должны быть устранены Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты составления Акта без увеличения стоимости работ. При наличии технического обоснования в случае согласия Заказчика указанный срок может быть увеличен.

7.9. В случае выявления Заказчиком недостоверных сведений об объемах, содержании и стоимости фактически выполненных Подрядчиком Работ в переданных ему Подрядчиком формах КС-2 и КС-3, Заказчик исключает из представленных документов такие недостоверные сведения и направляет Подрядчику мотивированное обоснование такого исключения.

7.10. Заказчик, обнаружив после приемки работ отступления в них от условий договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня их обнаружения.

7.11. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, не достигнуты показатели объекта Работ, указанные в технической документации и Договоре, а также когда Работы выполнены с иными недостатками, не позволяющими использовать результат Работ по назначению Заказчик имеет право по своему выбору:

- потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работы цены;

- устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с отнесением расходов на устранение недостатков на Подрядчика.

### Статья 8. Ответственность сторон по Договору

8.1. За невыполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Подрядчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2 Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество и безопасность предоставленных им материалов.

8.3 За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

# Статья 9. Гарантии и качество

9.1. Подрядчик обязуется обеспечить качество выполнения Работ в соответствии со СНиП, ГОСТ, ТУ, Стандартами, требованиями СО 34.04.181-2003 и документации, предусмотренной п. 6 Технического задания, а также другими действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.

9.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования и входящих в их состав конструктивных элементов, материалов и работ составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Гарантии качества распространяются на все выполненные работы. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет. Период восстановительного ремонта по гарантии Подрядчика составляет 3 (три) дня с момента письменного обращения Заказчика к Подрядчику. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в течение суток со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9.3. В случае повреждения Подрядчиком оборудования, сооружений или другого имущества Заказчика, Подрядчик за свой счет устраняет повреждения или возмещает Заказчику его фактические расходы по устранению указанных повреждений, а также возмещает Заказчику его убытки, вызванные данным повреждением. Рассмотрение обстоятельств и причин повреждения производится с участием ответственного представителя Подрядчика. Факт повреждения оформляется в течение 3-х дней двухсторонним актом, и подписывается представителем Подрядчика и Заказчика. В случае не подписания вышеуказанного акта в течение 3-х дней со стороны Подрядчика, Заказчик оформляет односторонний акт, который будет являться основанием для выставления претензии и удержания фактических расходов Заказчика по устранению повреждений при оплате счетов Подрядчика за выполненные работы, а при невозможности удержания будет возмещен Подрядчиком.

# Статья 10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе реализации настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. Если урегулирование споров путем переговоров невозможно, споры и разногласия будут рассматриваться Арбитражным судом в порядке, установленном действующим законодательством РФ по месту нахождения Ответчика.

10.2. Претензии сторон, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, будут рассматриваться сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты их получения.

10.3. Письмо, содержащее претензионные требования должно иметь наименование «Претензия» и должно быть подписано руководителем или заместителем руководителя Стороны.

**Статья 11. Расторжение Договора**

11.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

В таком случае Договор считается расторгнутым по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения Подрядчиком извещения об отказе от исполнения Договора. В течение 5 (пяти) рабочих дней Стороны определяют объём и стоимость выполненных работ с составлением и подписанием Сторонами соответствующего акта.

### Статья 12. Прочие условия

12.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по договору.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.3. В случае возникновения необходимости в выполнении дополнительных работ по профилю Подрядчика в рамках настоящего Договора, Подрядчик должен выполнять их только после письменного указания Заказчика при наличии проектно-сметной документации. Подрядчик не имеет право отказаться от выполнения дополнительных работ, но сохраняет право на пересмотр сроков и стоимости Договора.

12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

12.5. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

1) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели в связи с заключение и/или исполнением настоящего договора.

 2) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.7. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

12.8. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, указанных выше, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

12.10 Подрядчик заверяет Заказчика и гарантирует, что:

1) Подрядчик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, им ведётся и подается в налоговые органы и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная отчётность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2) Все операции по оказанию услуг Заказчику и по приобретению Подрядчиком товарно-материальных ценностей у своих поставщиков полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, статистической, налоговой и любой иной отчётности, обязанность, по ведению которой возложена на Подрядчика законодательством РФ.

12.11. Подрядчик гарантирует начислить к уплате в бюджет налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Подрядчику в составе цены Работы.

12.12. Подрядчик обязуется по первому требованию налоговых органов (встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к предмету Договора в установленный срок.

12.13. При подписании настоящего Договора наличие печати на подписях Сторон обязательно. Стороны обязаны предоставить друг другу копии документов (приказы, доверенности и пр.) с указанием лиц, имеющих право подписывать товарные накладные, счета-фактуры, акты и прочие документы, связанные с исполнением настоящего Договора.)

12.14. Настоящий Договор подписан в 2-х оригинальных экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

**Статья 13. Почтовые адреса и банковские реквизиты Сторон.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Крассети»** **(ООО «Крассети»)**Юридический адрес: 660074, г. Красноярск, ул. Ленинградская, дом 66, офис 301;ИНН / КПП 2460255883 / 246301001;Расчетный счет № 40702810023330000294 Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» г. Новосибирск;к/счёт 30101810600000000774; БИК 045004774 Тел.: (391) 200-15-72Адрес электронной почты: info@krasseti.ruГенеральный директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Андрей Васильев  | **Подрядчик:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |